AI 驱动的全过程工程管理系统 - 初始范围

系统定位：垂直于工程项目管理的专属业务系统（区别于常规的人事办公 OA），通过引入 AI 助理角色，自动完成任务跟进、风险提醒和异常升级，提升跨部门协同效率与管理透明度。解决跨部门协同难、人工盯催成本高、员工畏难推诿等管理痛点。

核心管理逻辑：任务明确分配 → 执行过程留痕 → AI 自动督办 → 异常逐级升级 → 数据客观分析

一、项目目标

建设一套垂直于工程项目管理的业务系统，围绕“任务是否完成、为什么未完成、谁需要介入”建立全过程管理闭环。

减少项目任务遗漏，明确部门和个人责任边界。

降低项目经理日常盯催、电话沟通和信息汇总成本。

及时发现项目停滞和延期风险，推动管理者及时介入。

沉淀任务、交付物及沟通记录，为项目复盘和绩效分析提供依据。

| 项目计划 制定 | 任务拆解 与分配 | 执行并提交 成果 | AI 提醒 与跟踪 | 逾期或 无反馈 | 预警升级 与介入 | 数据沉淀 与分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二. 核心业务模块划分

| 模块名称 | 核心功能设计 | 解决的业务问题 |
| --- | --- | --- |
| 任务分发与追踪中心 | 支持按项目节点拆解任务，明确指派至各专业部门及具体责任人；全程记录设计出图、甲方反馈、施工跟进等关键节点。 | 工程环节繁杂，出现任务遗漏和职责边界不清的问题。 |
| AI 智能督办与提醒机制 | AI 助理承担“催办员”角色，针对即将到期或需外部沟通的任务，自动通过系统向责任人发送提醒，分担管理者的盯催压力。 | 员工因面对甲方压力产生畏难情绪，故意不回微信/拒接电话的主观逃避行为。 |
| 自动预警与升级上报 (Escalation) | 设定超时阈值。若员工对AI提醒无响应、任务严重逾期或长期无反馈，系统自动将预警升级，推送给更高级别的管理者。 | 过程监管缺乏抓手，管理者无法及时察觉项目停滞点。 |
| 交付物与流转留痕 | 集中管理项目各阶段的图纸、文件、验收报告。明确记录文件提交时间、甲方修改意见及内部二次反馈的时效。 | 难以界定项目延期是因为内部拖延，还是甲方反馈滞后。 |
| 数据沉淀与客观绩效看板 | 自动统计员工的任务响应时长、逾期次数、被自动上报的频率等客观数据，生成多维度的执行力看板。 | 避免内部推诿扯皮，为人力部门和管理层提供量化、客观的绩效考核依据。 |

三. 关键角色与权限设计

- 项目执行层（各部门员工）：接收任务、上传成果、记录沟通反馈、与 AI 助理交互更新进度。

- 项目管理层（项目经理/主管）：统筹项目计划，查看本项目的 AI 督办日志，处理系统初级上报的异常停滞点。

- 公司决策层（总裁/高管）：通过宏观数据看板把控所有项目进度，接收严重违规或超时未决的最高级别自动警报，掌握真实的团队效能。

四. 预期系统收益

- 管理降本：将项目经理从繁琐的“人盯人、打电话”中解放出来，由 AI 系统承担客观的跟进工作。

- 执行提效：通过硬性的自动上报机制，打破员工的“信息屏蔽”与逃避心理，确保生产计划不偏离。

- 权责清晰：所有跨部门协同和外部沟通均客观留痕，真正做到“对事不对人”。

待确认细节：

有没有要优先管理的项目类型

任务逾期多久触发首次提醒和升级

哪些情况需要升级到总监或总裁

员工是否可以提交延期原因及新的完成时间

是优先建设任务和预警，还是同步建设文件管理与绩效看板