PROJECT BRIEFING   /   INTERNAL

summary1

总裁 AI 助手项目｜会话及材料综合纪要

对本次会话中讨论过的需求、竞品、研究方法、企业微信选型、Codex 开发工具以及公司最新 Notes 进行统一整理。

阅读前提 • 以 scope.docx 记录的“全过程工程管理系统”为初始范围，以 Notes.pages 明确的业务重点为最新补充。 • 区分【公司提供的信息】与【讨论中形成的建议】；未确认事项不可直接当作开发定案。 • 竞品功能和开源项目热度会变化；技术实施前应再核对相应官方文档、版本与企业权限。

文档性质  会话总结 / 研究与建议，不等同于公司已审批的需求

资料基线  scope.docx；Notes.pages；本次对话中前两轮技术讨论

整理日期  2026 年 10 月 8 日

# 01  项目来龙去脉与核心结论

最初诉求是为公司总裁建设一套可以在微信或企业微信中使用的 AI 助手，使其更便捷地了解工程项目、推动任务执行。阅读 scope 后，讨论将其定位为“垂直于工程管理的业务系统 + 对话式管理入口”，而非仅能聊天的总裁秘书。之后进一步讨论了现成案例、论文与工作流方法，以及采用企业微信自建应用、Codex 和开发 Harness 的可行路线。

会话形成的主线 工程任务必须先结构化、留痕和形成规则化督办闭环；总裁 AI 助手在此基础上查询、总结与解释风险。AI 负责理解与表达，业务系统负责权限、状态和规则执行。

## scope.docx 明确的初始定位（公司提供）

建设 AI 驱动的全过程工程管理系统，区别于常规人事办公 OA，围绕“任务是否完成、为什么未完成、谁需要介入”建立闭环：任务明确分配 → 执行过程留痕 → AI 自动督办 → 异常逐级升级 → 数据客观分析。

| 模块 | 文件原始关注点 |
| --- | --- |
| 任务分发与追踪 | 围绕工程节点分解任务；指定专业部门和具体责任人；记录设计出图、甲方反馈和施工跟进。 |
| AI 智能督办 | 到期或外部沟通任务自动提醒；降低项目经理人盯人的时间成本。 |
| 超时预警与逐级升级 | 无响应、严重逾期或长期无反馈时，根据规则提升到更高级管理者。 |
| 交付物与流转留痕 | 统一记录图纸、文件、验收报告、甲方修改意见及二次反馈时间。 |
| 数据看板 | 记录响应时长、逾期次数、上报频率等执行数据，供管理层分析。 |

角色：员工接收任务并反馈；项目经理统筹、处理初级异常；总裁/高管接收跨项目摘要和严重异常。scope 的收益表述包括管理降本、执行提效与权责清晰。

## Notes.pages 新增的公司信息（重点）

最新备注给出两条业务描述，原文顺序如下。注意：其前两项“项目名称、服务内容”可能更接近项目字段，而不一定是流程状态；是否严格顺序推进仍须与业务人员核对。

| 业务类型 | Notes 中的描述顺序 |
| --- | --- |
| 全过程咨询服务 | 项目名称 → 服务内容 → 项目情况 → 项目进度 → 竣工验收 |
| 建筑设计 | 项目名称 → 服务内容 → 方案设计 → 施工图设计 → 审图完成 → 设计变更 → 竣工验收 |

最新工作重点 优先从“公司项目统筹跟进”和“方案设计跟进”切入；公司“以项目管理为主、设计为辅”。这应覆盖或调整先前对 MVP 的泛化范围。

Notes 中还列出小红书“申江海建筑工作室”作为参考示例，备注认为其设计为主、管理为辅，而本公司相反。这是内部比较线索，尚未进行外部案例核验，不应当作竞品已验证能力。

# 02  已讨论的产品案例与研究方法

第一轮讨论重点并非寻找传统行政秘书产品，而是借鉴 AI PMO、工程风险管理、资料留痕与自动化工作流。以下为会话曾建议调研的对象；落地前应依据实际版本和客户权限复核功能。

| 案例 | 借鉴要点 | 适用环节 |
| --- | --- | --- |
| 飞书项目 AI | 自然语言项目查询、项目巡检、任务与工作流结合。 | 总裁对话、PMO 视图与自动巡检 |
| Autodesk Construction IQ | 从风险严重性和下游影响排序，不只看逾期时间。 | 工程项目异常优先级 |
| Procore AI | 关联图纸、RFI、报审资料、工地记录，提供证据链。 | 甲方反馈与设计流转留痕 |
| Asana AI Studio | 规则触发、工作流、审批和任务自动处理。 | 催办、审批、逐级上报 |

## 方法与学术线索

•  BPMN 2.0：用可审核的状态与计时器建模任务分派、等待外部反馈、升级、重新提交与完结。适合第一阶段。

•  Predictive Process Monitoring：基于历史事件日志，预测结果或剩余处理时长；需要足够数据，适合后期。

•  Process Mining：从真实记录中识别多部门协作瓶颈，不能在无历史数据时保证效果。

•  RAG：让 AI 根据权限检索可追溯的工程文件、任务记录并生成带证据的答案；范围须受控。

•  此前会话还提出工程 RFI 数字化及工程 ML 综述等检索方向。正式论文综述需单独完成原文、方法及适用性核验，本纪要不把它们当作已实施方案。

# 03  企业微信产品形态的讨论结果

讨论后倾向“企业微信自建应用为主，独立工程项目后端为核心，智能机器人按需补充”。理由：项目需要不仅是总裁问答，还包含员工任务反馈、文件提交、项目看板、权限审核、确定性提醒和自动上报。

| 维度 | 自建应用（优先） | 智能机器人（补充） |
| --- | --- | --- |
| 使用入口 | 工作台、消息、H5 页面，便于完整流程 | 聊天 / @ 机器人，适合轻量对话 |
| 主动通知 | 经企业应用消息接口发送并审计 | 依赖对应机器人 API 权限和能力 |
| 业务数据 | 由独立后端持有项目、任务和审计 | 应复用同一后端，不另建一套 |
| 适合阶段 | MVP 主入口 | 后续自然语言协作增强 |

推荐结构：企业微信自建应用 → API/身份权限服务 → 项目任务数据库 + 文件/事件记录 → 定时工作流 → AI 的只读工具与问答摘要 → 总裁风险简报。定时提醒和逐级升级由业务规则触发，模型不自行决定惩罚或跳级。

接口与边界 企业微信自建应用可以处理授权的应用消息与业务交互，但不得默认读取员工私人微信、所有普通群聊或未授权文档；账号权限、回调签名、消息去重和密钥保管是接入前置条件。

# 04  Codex、Skills、MCP 与 Harness 的讨论

第二轮对话对开发环境进行了分层：Skills 是复用的操作规范；MCP 连接文档、浏览器或协作工具；Harness 管理“规格—计划—开发—测试—交付”的工作方式。它们是开发辅助工具，不会自动变成上线 AI 助手的业务能力。

| 类别 | 曾讨论的候选 | 会话中的优先选择 |
| --- | --- | --- |
| 开发主 Harness | GitHub Spec Kit、OpenSpec、BMAD | 以 Spec Kit 为主；避免同时安装多个规划主流程 |
| 开发技能 | Superpowers | 用于 TDD、调试、代码审查；按需加入 |
| 文档 MCP | Context7 | 查询框架版本文档；企微文档仍要官方核对 |
| 浏览器 MCP | Playwright MCP | 测试工作台、审批/任务界面和权限场景 |
| 代码协作 MCP | GitHub MCP Server | 建好团队 GitHub 仓库后按需接入 |
| 项目规范 | AGENTS.md + 项目专用 SKILL.md | 统一业务限制、测试门槛和权限要求 |

## 本次会话出现的主要启动指令（需按最新版校验）

uv tool install specify-cli specify init --here --integration codex # Codex 安装 MCP 的示例 codex mcp add context7 -- npx -y @upstash/context7-mcp codex mcp add playwright -- npx -y @playwright/mcp@latest codex mcp list

当前 Spec Kit 文档明确写明 Codex 的技能安装路径为 .agents/skills，并采用 $speckit-specify、$speckit-plan、$speckit-tasks 等调用形式。Superpowers 可以从 Codex 插件目录安装。GitHub Stars 属动态参考指标，前次聊天中的近似数字不应视作采购依据。

## 建议的三个项目 Skill

•  wecom-integration：消息回调、身份映射、签名校验、Token 管理、出站消息幂等与重试。

•  engineering-workflow：项目与任务状态机、延期申请、外部等待、逐级升级及验收规则。

•  audit-and-access-control：RBAC、跨项目权限隔离、审计日志、敏感操作确认和安全测试。

# 05  讨论过的初步系统技术和交付路径

此前会话以 TypeScript/NestJS、PostgreSQL/Prisma、任务队列、React/Next.js 和 AI 模型 API 作为可讨论的实现组合，不是公司最终的技术栈决议。对于初版建议尽量采用模块化单体，不先上复杂的多智能体框架。

## 三条主要 MVP 场景

01  员工通过企微收到到期提醒，在应用中选择“完成 / 进行中 / 阻塞”，并补充原因、时间及必要证据。

02  系统按配置检查逾期与无反馈，记录通知送达、回应与升级事件；管理层优先处理真正影响关键节点的问题。

03  总裁询问“哪些项目可能延期，需要我处理什么”，得到跨项目摘要、阻塞原因、建议动作与来源记录。

## 此前提出的项目阶段

| 阶段 | 讨论中的建议（非承诺） |
| --- | --- |
| POC | 约 1–2 周：企微接口 + 模拟数据 + 一轮提醒和问答 |
| MVP | 约 4–8 周：任务状态、催办、升级、简报等最小闭环 |
| 集成 | 连接现有项目系统、文件管理及权限体系，周期取决于现状 |
| 智能预测 | 历史记录达到一定质量后，再引入流程挖掘与延期预测 |

# 06  当前尚未回答、不能擅自确定的问题

•  现有系统：目前公司项目是否在 OA、企微、Excel、ERP、项目管理软件或微信聊天中管理？能否取得结构化历史数据？

•  试点范围：具体选择几个全过程咨询项目和几个设计项目；选谁做项目经理、员工及业务验收人？

•  提醒 / 升级制度：按工作日还是自然日计算？延期多久触发、跳级条件是什么？

•  延期事实判定：如何区分甲方等待、内部资源不足与未反馈？设计变更是否可以反复发生？

•  交付物规则：哪些任务必须上传图纸或文件；由谁确认交付完成？

•  权限与安全：谁能看哪些项目，是否允许云模型处理图纸、合同、客户信息？数据需要在哪个地区存储？

•  技术资源：由个人主导还是有后端、运维、安全同事协同？企微管理员是否能授权创建自建应用？

•  项目目标：提升透明度或绩效考核是否要纳入首版？是否有能够量化的基线？

下一步建议 先用最新 Notes 确定双业务主线，开一次业务流程与权限澄清会；完成场景清单、项目/任务数据字典和提醒升级规则的签字版，再开始大量 Codex 开发。

# 07  信息来源与复核资料

•  公司材料：scope.docx —《AI 驱动的全过程工程管理系统 - 初始范围》

•  公司补充：Notes.pages — 全过程咨询服务、建筑设计、优先范围与参考示例

•  本次对话：第一轮“案例/论文/方法”；第二轮“企微自建应用/Codex Skill 与 Harness”

•  GitHub Spec Kit（官方）  |  https://github.com/github/spec-kit

•  Spec Kit 的 Codex 集成指令（官方）  |  https://github.github.com/spec-kit/reference/integrations.html

•  Superpowers（官方仓库）  |  https://github.com/obra/superpowers

•  Codex 文档 MCP（OpenAI）  |  https://developers.openai.com/learn/docs-mcp

•  Autodesk Construction IQ（官方）  |  https://help.autodesk.com/cloudhelp/ENU/Docs-Insight/files/Insight_Construction_IQ.html

•  Procore AI Agents（官方）  |  https://www.procore.com/ai/agents

注：本纪要记录讨论内容与方向，不代表这些产品已购入、框架已安装、接口权限已取得或公司已批准安全策略。